# EDUSMART-CM

Repartition des fonctionnalites et branches Git — Equipe de 3

Depot : https://github.com/lustrellesobze/tp_team

Ce document repartit a parts egales toutes les fonctionnalites livrees du MVP (Module Administration + Module Enseignant + Chef d'etablissement). Chaque membre cree ses branches, y enregistre des commits coherents, puis ouvre une Pull Request vers main.

# Vue d'ensemble — equilibre

| Membre | Branches a creer | Fonctionnalites | Commits cibles |
| --- | --- | --- | --- |
| Membre 1 | 8 | 11 | 6 a 8 commits |
| Membre 2 | 8 | 11 | 6 a 8 commits |
| Membre 3 | 9 | 13 | 6 a 9 commits |

# Procedure Git (pour toute l'equipe)

Cloner le depot et se placer sur main : git checkout main && git pull

Pour chaque branche attribuee : git checkout -b nom-de-branche

Faire 1 a 2 commits par branche (messages clairs en francais ou anglais)

Pousser : git push -u origin nom-de-branche

Ouvrir une Pull Request sur GitHub vers main (1 PR par branche ou regrouper par membre)

Regle d'or : 1 commit = 1 objectif (ex: feat(auth): login JWT et middleware RBAC)

# Membre 1 — Backend & donnees (Auth, MySQL, Admin API, CI)

## Branches a creer

| Nom de branche | Contenu / commits lies |
| --- | --- |
| feature/setup-monorepo-mysql | Setup projet, package.json, README, .env.example |
| feature/schema-mysql-seed | schema.sql, migrations, init-db.js, db.js |
| feature/auth-jwt-rbac | Login JWT, middleware auth/allow, comptes demo |
| feature/api-dashboard-principal | GET /api/dashboard + portail chef KPIs |
| feature/staff-assignation-matieres | POST /api/staff, assign, personnel admin |
| feature/subjects-matieres-crud | GET/POST /api/subjects + formulaire admin |
| feature/timetables-edt | GET/POST timetables, PATCH validate, UI EDT |
| feature/tests-ci-backend | Tests fonctionnels Supertest, mockDb, workflow CI |

## Fonctionnalites attribuees

Initialisation monorepo frontend (Vite/TS) + backend (Express)

Configuration MySQL : schema, migration 002_extended, seed demo

Authentification : POST /api/auth/login, token 8h, roles admin/teacher/principal

Middleware RBAC : protection routes par role (403 si acces refuse)

Dashboard chef d'etablissement : KPIs eleves, notes, moyenne, classes, salles

Gestion personnel : creation comptes enseignant/staff, mot de passe hash

Assignation matiere/classe par enseignant (teacher_assignments)

CRUD matieres (subjects) cote API et ecran admin

Emplois du temps : creation brouillon, validation admin

Tests API (21 tests) + pipeline GitHub Actions (sans MySQL en CI)

Endpoint GET /api/me (profil + matieres assignees enseignant)

## Fichiers principaux concernes

backend/index.js, createApp.js, db.js, schema.sql, migrations/, routes-extended.js (staff, subjects, timetables, me), test/, .github/workflows/ci.yml, README (partie backend)

## Cadence commits

6 a 8 commits (ex: 'feat(auth): login JWT et RBAC', 'feat(db): schema MySQL et seed')

## Exemple de commandes

git checkout main
git pull
git checkout -b feature/setup-monorepo-mysql
# ... modifications liees a la fonctionnalite ...
git add .
git commit -m "feat: description courte de la fonctionnalite"
git push -u origin feature/setup-monorepo-mysql

# Membre 2 — Backend metier & inscriptions (Classes, Eleves, Notes, Transferts)

## Branches a creer

| Nom de branche | Contenu / commits lies |
| --- | --- |
| feature/classes-rooms-api | GET/POST /api/classes et /api/rooms |
| feature/students-inscriptions | GET/POST /api/students, formulaire inscription |
| feature/transfers-radiations | POST transfer, radiate, GET /api/transfers |
| feature/grades-saisie-consultation | GET/POST /api/grades, listing notes |
| feature/grades-restriction-matiere | 403 enseignant si matiere non assignee |
| feature/admin-inscriptions-ui | Pages inscriptions, classes, salles admin |
| feature/admin-transferts-ui | Page transferts/radiations + historique |
| feature/validation-erreurs-api | Messages 400/409, ER_DUP_ENTRY, classe invalide |

## Fonctionnalites attribuees

Gestion des classes : creation, listing, capacite, niveau

Gestion des salles : nom, batiment, capacite

Inscriptions eleves : matricule, nom, genre, classe (CRUD actifs)

Transfert eleve vers une autre classe + historique transfers

Radiation eleve (status radiated) avec motif

Saisie des notes : valeur, coefficient, trimestre, matiere

Consultation notes par eleve (GET /api/grades?studentId=)

Restriction enseignant : saisie uniquement sur matieres assignees

Interface admin : formulaires inscriptions, classes, salles

Interface admin : transferts, radiations, tableau historique

Validation et messages d'erreur utilisateur (toasts)

## Fichiers principaux concernes

createApp.js (classes, rooms, students, grades, transfers), views/admin.ts (inscriptions, classes, salles, transferts), main.ts (handlers formulaires)

## Cadence commits

6 a 8 commits (ex: 'feat(students): inscription eleve', 'feat(grades): restriction matiere enseignant')

## Exemple de commandes

git checkout main
git pull
git checkout -b feature/classes-rooms-api
# ... modifications liees a la fonctionnalite ...
git add .
git commit -m "feat: description courte de la fonctionnalite"
git push -u origin feature/classes-rooms-api

# Membre 3 — Frontend & experience (UI maquette, Enseignant, PDF, Offline)

## Branches a creer

| Nom de branche | Contenu / commits lies |
| --- | --- |
| feature/login-branding-edusmart | Ecran login bleu/blanc, comptes demo |
| feature/shell-sidebar-maquette | Layout sidebar, topbar, Tabler Icons, style.css |
| feature/admin-portal-complet | Toutes pages portail administration |
| feature/teacher-portal-modules | Portail enseignant : notes, absences, etc. |
| feature/bulletins-pdf-summary | PDF + GET summary toutes matieres |
| feature/absences-behavior-progress | Absences, appreciations, progression cours |
| feature/messagerie-interne | Inbox, contacts, envoi messages |
| feature/offline-sync-form-fix | Queue offline, sync, delegation events formulaires |
| feature/tests-frontend-vitest | Tests settled + config API, vitest.setup |

## Fonctionnalites attribuees

Ecran de connexion aligne maquette EDUSMART-CM

Coquille UI : sidebar bleue, navigation par role, cartes stats

Portail admin complet : dashboard, bulletins, personnel, EDT, etc.

Portail enseignant : saisie notes, absences, appreciations, progression

Portail chef : consultation KPIs et bulletins

Generation bulletins PDF (pdfkit) + apercu synthese multi-matieres

Absences avec motifs et justification

Appreciations comportementales (behavior-notes)

Progression de cours (% avancement par classe/matiere)

Messagerie interne : inbox, contacts collegues/direction

Mode offline-first : file locale + synchronisation au retour reseau

Corrections UX : events delegues, formulaire staff, toasts

Tests frontend Vitest (3 tests)

## Fichiers principaux concernes

frontend/src/views/*.ts, ui/shell.ts, style.css, api.ts, main.ts, utils/settled.ts, vitest.config.ts

## Cadence commits

6 a 9 commits (ex: 'feat(ui): shell maquette EDUSMART', 'feat(offline): sync queue localStorage')

## Exemple de commandes

git checkout main
git pull
git checkout -b feature/login-branding-edusmart
# ... modifications liees a la fonctionnalite ...
git add .
git commit -m "feat: description courte de la fonctionnalite"
git push -u origin feature/login-branding-edusmart

# Recapitulatif — toutes les branches

## Membre 1

feature/setup-monorepo-mysql, feature/schema-mysql-seed, feature/auth-jwt-rbac, feature/api-dashboard-principal, feature/staff-assignation-matieres, feature/subjects-matieres-crud, feature/timetables-edt, feature/tests-ci-backend

## Membre 2

feature/classes-rooms-api, feature/students-inscriptions, feature/transfers-radiations, feature/grades-saisie-consultation, feature/grades-restriction-matiere, feature/admin-inscriptions-ui, feature/admin-transferts-ui, feature/validation-erreurs-api

## Membre 3

feature/login-branding-edusmart, feature/shell-sidebar-maquette, feature/admin-portal-complet, feature/teacher-portal-modules, feature/bulletins-pdf-summary, feature/absences-behavior-progress, feature/messagerie-interne, feature/offline-sync-form-fix, feature/tests-frontend-vitest

# Modules couverts par le MVP

Module Administration : Inscriptions, classes, salles, personnel, EDT, transferts, radiations, bulletins

Module Enseignant : Notes (matiere assignee), absences, appreciations, progression, messagerie

Module Chef d'etablissement : Dashboard KPIs, consultation bulletins PDF

Transversal : Auth RBAC, UI maquette EDUSMART, offline-first, tests CI/CD

Note : Le code complet existe deja dans le depot. Cette repartition sert a organiser l'historique Git pour la soutenance : chaque membre pousse ses branches avec des commits qui correspondent a ses fonctionnalites, meme en reorganisant des fichiers deja presents.